Propuestas de cambios

Identificador: 001
Descripción: debido a problemas detectados en los planes para la gestión y dirección del proyecto previamente desarrollados, se ha visto la necesidad de proponer una serie de cambios de mayor o menor envergadura. Algunos de ellos se relacionan con falta de coherencia entre la información aportada por cada uno de los planes antes citados. Todos ellos se encuentran orientados a dar solución a estos problemas: / Ausencia de una determinación clara e inequívoca de las organizaciones implicadas en el desarrollo del proyecto, así como de sus integrantes / Falta de indicación de los principales hitos del proyecto / Criterios de aceptación del sistema que se encuentran más bien orientados a las pruebas / Entidades externas en el diagrama de contexto del sistema que no son coherentes con los actores de los casos de uso / Ausencia de aparición entre los módulos en el diagrama de sistema y las entidades externas antes mencionadas / Erratas y errores de sintaxis en el texto / Información superflua en las introducciones de algunos de los planes incluidos en el documento de la memoria / Tablas de Gestión de la Configuración al inicio de los documentos se encuentran mal formadas
Fecha: 13/12/2018
Notas: ninguna

Identificador: 002
Descripción: Debido a problemas detectados en la revisión de la fase de costes, se han realizado distintos ajustes al excel de presupuesto y la memoria: / Falta de claridad en ciertos aspectos de los costes / Uso de vocabulario incorrecto (ej: costes vs gastos) / Sueldos poco realistas / Contenido disperso
Fecha: 15/12/2018
Notas: ninguna

Identificador: 003
Descripción: Debido a problemas detectados en la revisión de los interesados se han efectuado cambios sobre los Excel correspondientes y la memoria / Interesados identificados de forma incorrecta / Redundancia de información en la memoria en relación a los interesados / Incoherencias en la memoria en tema de interesados
Fecha: 16/12/2018
Notas: ninguna

Propuestas de soluciones

Problema a solucionar: Cambio 001
Identificador: 001
Descripción: se procederá a la resolución de los problemas indicados en la plantilla previa. Las soluciones adoptadas para cada uno de ellos han sido las siguientes: / Determinación de las organizaciones (así como de sus integrantes) implicadas en el desarrollo del proyecto / Determinación de los principales hitos y entregables del proyecto / Reelaboración de los criterios de aceptación del sistema, con objeto de que sean más adaptados a su verdadero fin / Modificación de las entidades externas y observación de su adaptación en relación a los actores de los casos de uso / Inclusión de las entidades externas antes mencionadas en relaciones con los módulos en el diagrama de sistema / Corrección de todas las erratas y errores de sintaxis detectadas / Eliminación de toda información superflua en las introducciones de algunos de los planes de la memoria / Modificación de las tablas de Gestión de la Configuración al inicio de los documentos
Fecha: 13/12/2018
Notas: ninguna

Problema a solucionar: Cambio 002
Identificador: 002
Descripción: se procederá a la resolución de los problemas indicados en la plantilla previa. Las soluciones adoptadas para cada uno de ellos han sido las siguientes: / Eliminados ciertos costes considerados superfluos tras revisión, aclarados los demás / Corregido vocabulario / Recalculado los sueldos mediante un método más adecuado y con cuidado de no repetir errores / Recopilados distintos costes en bolsas más generales (de recompensas, formación, etc) / Ajustados costes directos no repercutibles
Fecha: 15/12/2018
Notas: ninguna

Problema a solucionar: Cambio 003
Identificador: 003
Descripción: se procederá a la resolución de los problemas indicados en la plantilla previa. Las soluciones adoptadas para cada uno de ellos han sido las siguientes: / Actualización de los Excel de identificación y gestión de interesados. / Eliminadas redundancias. / Corregidas incoherencias entre la memoria y los Excel.
Fecha: 15/12/2018
Notas: ninguna

Propuestas de ajustes